绍兴市建设工程项目勘察

招

标

文

件

绍兴市建设工程招标投标办公室制

（2017年3月）

使 用 说 明

- 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招标投标。

- 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

- 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

- 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目

工程地质勘察及外业见证项目招标文件

招标人：        绍兴市妇幼保健院         （盖章）

招标人法定代表人：          袁敏              （签字或盖章）

招标人地址：     绍兴市越城区东街305号

邮政编码：             312000

联系电话：   0575-85206828     传真：      /

联系人：        杨卫东         手机：  13757588520

招标人统一社会信用代码：  123306004713230686

招标代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司（盖章）

法定代表人：       何关明           （签字或盖章）

地址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼

邮政编码：    312000

联系电话：  0575-85209901、13957571013   传真：  0575-85127372

联系人：  张雅美

签发日期：2019年      月      日

备案单位意见：                                     （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期： 2019  年     月     日

目      录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

第一节  总则	10

第二节  招标文件	11

第三节 投标文件的编制	11

第四节  投标文件的递交	13

第五节  开  标	14

第六节  评  标	15

第七节 定 标	16

第八节  授予合同	17

第三章  合同主要协议条款	18

第四章  技术要求	23

第五章	投标文件的格式	25

第一章  招标公告

绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程地质勘察及外业见证项目  招标公告

1.招标条件

本招标项目绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程地质勘察及外业见证项目（项目名称），已由 绍兴市发展和改革委员会 （项目审批、核准或备案机关名称）以 绍市发改中心【2019】29号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为  绍兴市妇幼保健院 ，建设资金来自市财政（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市妇幼保健院 。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：  绍兴市越城区  。

2.2 建设规模：包括计划占地面积128.9亩，总建筑面积约20.3万平方米（其中：地上面积12.9万平方米，地下面积7.4万平方米），机动车停车位1550个，床位1500张（其中核定床位1000张，预留500张作为发展用床），总投资143142万元，建安费118500.79万元。建设内容包括：住院楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、后勤配套楼、妇幼保健楼、科研教育用房、行政楼和院内生活用房等。本项目建安费118500.79万元。暂定钻探孔160颗，深度约70米/颗，钻探孔单价134元/米。

2.3招标估算价：约人民币150.08万元。

2.4 招标范围：（1）地质勘察：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程地质勘察（含详勘）。具体内容详见招标文件《技术要求》；（2）外业见证：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程地质勘察（含详勘）外业见证。

2.5工程类别：  /  。

2.6计划工期：开工令发出后15日历天内出最终正式报告。

2.7质量要求：成果报告应满足勘察相关规范要求，满足设计及施工要求。

2.8标段划分：     /    。

2.9资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质甲级或岩土工程勘察专业资质甲级，同时须在中标公示结束后3日内，在绍兴市行政区域范围内设立符合建设行政主管部门要求的土工试验室，或与具有符合要求土工实验室的勘察企业签订土工试验合作协议。

拟派项目负责人须具有注册土木工程师（岩土）执业资格，拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年06月至2019年08月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2019年06月至2019年08月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.2主要设备、材料要求： /  。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2019年度登记 资格（未具有年度资格的，需在投标报名前及时办妥临时备案相关手续）。

3.3.2浙江省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。

3.3.3企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.3.4本次招标 不接受 联合体投标。

3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  /   （具体数量）个标段投标。

4.报名及招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请交易员于 2019 年   月   日至 2019 年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 08:30 时至 12:00 时，下午 14:00 时至 17:00 时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名,报名成功并在缴纳投标保证金后在绍兴公共资源交易网及电子招投标交易平台自行下载招标文件。

4.2招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金

本工程需缴纳投标保证金 3 万元， 投标保证金在  在报名截止前  获取招标文件时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户1：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行: 绍兴银行;账号：6224861565791037807;账户2：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行: 中信银行绍兴城东支行;账号：3110810043373210861;投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法： 全部入围  。

6.2评标方法：综合评估法的造价下浮率计分法（不设技术标）。

6.3中标方式：   最高分中标   。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间 2019 年   月   日09:30时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在   /    （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式

招标人：绍兴市妇幼保健院                招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司

地  址：绍兴市越城区东街305号          地   址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼

联系人：          杨卫东                联 系 人：   张雅美

电  话：      13757588520               电    话：  0575-85209901、13957571013

招 标 人（盖章）：绍兴市妇幼保健院

代理机构（盖章）：浙江明业项目管理有限公司

2019年   月   日

招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

年    月    日                                       年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称（全称） | 绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程地质勘察项目 |
| 2 | 建 设 地 点 | 绍兴市越城区 |
| 3 | 建 设 规 模 | 包括计划占地面积128.9亩，总建筑面积约20.3万平方米（其中：地上面积12.9万平方米，地下面积7.4万平方米），机动车停车位1550个，床位1500张（其中核定床位1000张，预留500张作为发展用床），总投资143142万元，建安费118500.79万元。建设内容包括：住院楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、后勤配套楼、妇幼保健楼、科研教育用房、行政楼和院内生活用房等。本项目建安费118500.79万元。暂定钻探孔160颗，深度约70米/颗，钻探孔单价134元/米 |
| 4 | 建设资金来源 | 市财政 |
| 5 | 项目估算总投资 | 总投资约143142万元（其中本次招标估算价约150.08万元） |
| 6 | 招 标 方 式 | 公开 招标 |
| 7 | 招 标 范 围 | （1）地质勘察：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程地质勘察（含详勘）。具体内容详见招标文件《技术要求》；（2）外业见证：绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目工程地质勘察（含详勘）外业见证。 |
| 8 | 设计质量要求 | 成果报告应满足详细勘察相关规范要求，满足设计及施工要求。 |
| 9 | 服务期要求 | 开工令发出后15日历天内出最终正式报告。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格 后 审 |
| 11 | 投标人资质要求 | 投标人资质要求：具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合资质甲级或岩土工程勘察专业资质甲级，同时须在中标公示结束后3日内，在绍兴市行政区域范围内设立符合建设行政主管部门要求的土工试验室，或与具有符合要求土工实验室的勘察企业签订土工试验合作协议。 项目负责人资格要求：具有注册土木工程师（岩土）执业资格，拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2019年06月至2019年08月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2019年06月至2019年08月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受； □接受，应满足下列要求： / |
| 13 | 招标估算价 | 约150.08万元。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止日后60/90/120天，确定 120 天。 |
| 15 | 投标保证金数额 | 投标保证金的金额与形式：见公告。 |
| 16 | 踏勘现场 | 不组织。□组织，集合时间、地点： |
| 17 | 投标人提出问题的截止时间、 递交地点 | 2019 年 月 日10时00分 |
|  |  | 递交地点：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼； 传真：0575-85127372 |
| 18 | 招标人书面澄清的时间 | 2019 年 月 日 |
| 19 | 投标文件份数 | 资格审查资料正本 1 份，副本 4 份； 商务标正本 1 份，副本 4 份。 |
| 20 | 投标文件提交 | 截止时间 2019 年 月 日09时 30分 |
|  |  | 地点：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心 指定开标 室 |
| 21 | 开 标 | 时间：投标截止时间 |
|  |  | 地点：投标文件提交地点 |
| 22 | 履约保证金金额 | 合同价款的 10 ％（其中质量履约保证金为 5 ％，工期履约保证金为 5 ％），在合同生效前提交招标人。 |
| 23 | 投标人开标必须提交的证件 |  |
|  | 本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件： ① 前附表第27条要求参加开标的人员本人二代身份证、授权委托书（如法定代表人参加的，不用提供）； ②营业执照 ； ③资质证书； ④浙江省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求) ； ⑤项目负责人注册证书、社保证明； 上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则视为放弃投标。 |  |
| 24 | 评标入围办法 | 全部入围 |
| 25 | 定标方式 | 最高分者为地质勘察项目中标候选人，得分第二名者为外业见证项目中标候选人。若出现并列第一时，由报价低者优先；若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人：先抽中的投标单位为地质勘察项目中标候选人，次抽中的投标单位为外业见证项目中标候选人。 |
| 26 | 中标公示 |  |
|  | 在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。 |  |
| 27 | 投标人代表出席开标会 |  |
|  | 1、本工程邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托代理人及项目负责人参加开标会。投标人的法定代表人或其授权委托代理人及项目负责人应当按时参加开标会，并在招标人按规定程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明或授权委托书，出示本人二代身份证，以证明其出席，否则视为自愿放弃投标。 2、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。 3、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。 |  |

## 第一节  总则

一、工程说明

本工程说明见投标人须知前附表。

二、招标范围

见投标人须知前附表。

三、招标方式

本工程采用  公开  招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。

四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目勘察的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表。

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。

3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2019年度登记 资格（未具有年度资格的，需在投标报名前及时办妥临时备案相关手续）。

4. 浙江省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。

5. 企业和项目负责人近 五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。

2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。

## 第二节  招标文件

一、招标文件的组成

1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、技术标准、投标文件格式等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改

1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

## 第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由资格审查资料、商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。

（一）资格审查资料：

实行资格后审的项目，须提供以下资料：

1. 企业营业执照复印件；

2. 资质证书复印件；

3. 联合体协议书（格式见后）；

4．项目负责人注册证书复印件；

5．提供项目负责人缴费期限包含 2019 年 06 月至 2019年 08 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2019 年 06月至 2019年 08月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）复印件；

6．浙江省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)复印件；

7．承诺书（1.承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2.承诺企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录；3.承诺若取得中标资格，在中标公示结束后3日内，在绍兴市行政区域范围内设立符合建设行政主管部门要求的土工试验室或与具有符合要求土工试验室的勘察企业签订土工试验合作协议。如未能在规定时间内设立符合建设行政主管部门要求的土工试验室或与具有符合要求土工试验室的勘察企业签订土工试验合作协议，我单位将自愿放弃中标资格），格式自拟。

不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资格审查资料相关原件（第7点已是原件的，可不再提供原件）在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。

（二）商务标内容：

1.封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）；

3.授权委托书（若有，格式见后）；

4.投标函（格式见后）；

5.总报价书（格式见后）。

三、投标报价书写规范说明

1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“％”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

四、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

六、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

七、投标保证金

1．按现行规定缴交及退还。

2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

## 第四节  投标文件的递交

一、投标文件的密封与标记

1. 投标文件的资格审查资料、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、 “商务标”。

3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限

1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

三、投标文件的修改与撤回

1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

## 第五节  开  标

一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。投标人代表须随带投标人须知前附表第23条款规定的证件（均需原件，不含公证件及其他任何替代证明）参加开标会议。未带齐上述规定证件或未能在开标会议开始前到达的，均视为自愿放弃投标。

2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请  浙江省绍兴市国信公证处  等参加。

3. 投标人法定代表人或其授权委托人、项目负责人必须按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。

4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

5. 授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。

6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议，并宣布商务标评审结果；

6. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

7. 宣布中标候选人；

8. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效

1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。

2. 投标文件未按规定标志密封。

3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。

4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。

五、开标记录

开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。

## 第六节  评  标

一、评标委员会

1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人及以上单数组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定以随机抽取的方式确定。

2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

3.5 其他应回避的情形。

二、评标原则

1．竞争优选。

2．公正、公平、科学合理。

3．质量好，信誉高，周期适当。

4．反不正当竞争。

三、评标

1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。

2．下列情况属于重大偏差：

2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；

2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；

2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

2.6 投标文件附有招标人不能接受条件的；

2.7 未能在实质上响应招标文件规定的。

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。

4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。

5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的商务标作进一步的评审。

四、评标办法

1. 本次评标采用  综合评估法的造价下浮率计分  法。评标委员会对资格审查合格的投标人商务标进行全面评审计分。

2. 分值分配：（1）技术标 / 分；（2）商务标 100 分。

3．商务标评分办法：（满分 100 分）

3.1本项目招标人确定的基准价为 150.08万元（具体收费标准详见本招标文件合同主要协议条款），投标人对该费用进行下浮率报价，评标下浮率的有效下浮范围为5％～15％(含上、下限），超出此范围的报价作无效标处理。

3.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

3.3 由招标人1名代表和所有进入评标的有效投标人中现场抽签产生的1名代表在有效下浮范围(各档之间的步长为1％)内，各随机抽取一个下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分= 100 －（Xi－Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分= 100 －（Y－Xi）×100×4。

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

3.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

3.5 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

## 第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。

2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.中标公示结束后3日内，中标人需根据投标承诺提供建设行政主管部门认可的土工试验室证明资料，或提供已签订的土工试验合作协议和建设行政主管部门认可的具有土工试验室勘察企业的证明资料。如未在规定时间内提供所需证明资料的，则招标人将根据投标承诺取消其中标资格，重新组织招标。该单位投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

## 第八节  授予合同

一、中标通知书

招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订

1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定

合同价＝∑基准单价×工程量×（1－中标下浮率），计算方法如下：

基准单价：钻探孔单价134元/米。

暂定工程量：钻探孔160颗，深度约70米/颗。结算时工程量按实调整。

合同形式：本项目合同价采用  固定下浮率 的方式承包。工程量按实调整。合同结算价按中标单价按实结算，孔数和米数以第三方见证报告提供的数据为准。

外业见证费按最终勘察合同结算价的3%计算。

二、付款方式

提交地勘报告后支付合同价的60％，下部结构通过验收后付至合同价的85％，余款在工程通过竣工验收后一次性付清，同时退还履约担保。外业见证费按最终勘察合同结算价的3%计算，外业见证费在施工图审查合格后一次性付清。

## 三、违约责任

1.合同签订后，如合同项目因政策调整造成停建的，发包人有权解除本合同，若勘察人未开始勘察工作的，发包人不承担违约责任，发包人已付款项由勘察人全额返还；若勘察人已开始部分勘察工作，合同解除后，根据勘察人已开展的工作量，双方协商补偿费用，并对发包人已付款项予以结算。

2.勘察人未能按约定的日期递交工作成果，则应支付延期违约金5000元/天。

3.勘察人提供的成果不能达到勘察技术要求的深度的，勘察人应尽快修改完善以满足发包人的使用要求，若由此导致交付延期的，勘察人应另行承担5000元/天延期交付的违约责任。由于勘察人原因造成上述后果的，勘察人应赔偿发包人损失；若延期交付时间超过15天以上（含）的，发包人可单方面解除合同、中止合同支付并要求勘察人承担合同价款30%的违约金。

4.因勘察质量造成经济损失或工程事故时，每发生一次，勘察人应向发包人支付合同总价款10%的违约金，并赔偿发包人因勘察质量原因导致发包人的所有直接、间接经济损失并承担全部法律责任；并发包人有权要求解除合同、中止合同支付并要求勘察人承担合同价款的30%的违约金。

5.勘察人未按约定履行合同的，发包人有权指令其全面充分地履行合同；发出指令后仍未履行的，发包人有权指定第三方完成余下任务，相应的勘察服务费用在本合同段勘察服务费用中扣除，同时发包人有权要求勘察人支付合同总价款10%的违约金。

6.若因勘察人原因导致提交的成果文件无法通过发包人组织的评审，发包人有权发出如下任一指令，勘察人必须遵照执行。

①对不合格部分重新进行编制，由此引起的费用增加和工期延误由勘察人自行负责。

②解除该不合格部分的合同，发包人将该不合格部分指定分包给其他服务单位，并扣除勘察人合同总价中此部分的服务费用，不足部分发包人有权要求勘察人补足。

无论发包人采用上述①或②的解决方案，发包人有权要求勘察人支付合同总金额10%的违约金。

7. 勘察人未经发包人同意擅自将项目拆解分包或转包，应当按照合同总价的20%向发包人支付违约金，同时发包人有权即时解除合同。

8.勘察人未及时地对所设项目进行施工配合、解决勘察设计问题、参加勘察设计交底、参加工程验收等，发包方有权予以指出并要求改正，若勘察人仍未及时予以改正的，每发生一次，发包人有权要求勘察人承担合同总价款5%的违约金，并勘察人向发包人赔偿由此造成的全部损失。

9.合同签订后，合同中确定的项目负责人应当全面履行合同约定的义务，原则上不得更换，如遇特定原因确需更换的，须按照发包人相关文件及规定的程序上报，经批准后方可更换。如因升职（提请更换时较投标时职务提升需提供公司出具的说明和任职证明文件）、离职（离开原中标单位或关联企业）、退休以及合同相关条款发包方要求更换等情形导致更换的，更换项目负责人的违约金为10万元/人•次；如因疾病（“三甲”以上医院证明不能正常履职）导致更换的，违约金减半；如死亡原因导致更换，不处罚违约金。

10.勘察人擅自向第三方透露、公开本项目成果或中间数据的，每发生一次，发包人可向勘察人要求支付合同价款的30%作为违约金。

11.勘察人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，每发生一次，按合同价格的3%向发包人支付违约金（已特别约定违约金的除外），并勘察人须在发包人指定期限内整改完毕，未能按发包人要求整改完毕的，还应承担合同暂定总价3%的违约责任。未按要求整改的违约情形累计发生3次以上（含），发包人有权解除本合同，勘察人承担全部违约责任。

12.因勘察人违约致合同解除的，勘察人应向发包人支付合同价款30%作为违约金，若因此导致发包人的损失超过约定违约金的，超过部分由勘察人另行据实赔偿。

13. 在勘察期间，如未及时清运现场的废水、废土工作，造成数字城管投诉和信访或被上级部门通报的，每发生一次勘察人应向发包人支付违约金2000元。

四、其它

## 1.勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

2.勘察人负责向发包人提交勘察成果资料①文本20套；② 电子光盘，文本为DOC格式，图纸为PDF、JPG格式。

3.成果要求：①符合国家、省相关法律法规、规范、标准的要求；②成果文件必须做到清晰、完整、表达准确；③密切配合解放大道北延建设工程地质勘察项目设计单位的工作；④符合发包人的要求。

## 4.开工及提交勘察成果资料的时间

4.1开工及提交勘察成果资料的时间。

4.1.1本工程的勘察工作以发包人下达的开工通知书时间开工，提交勘察成果资料的具体时间根据发包人要求确定，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第三条规定办理。

4.1.2勘察工期如遇特殊情况（设计变更导致工作量增加10%以上、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等影响勘察工作进度等）时，经发包人书面确认同意的，工期顺延。

## 5.发包人、勘察人责任、权利与义务

5.1发包人责任、权利与义务

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并应及时向勘察人提供前期文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

5.1.2本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任、权利与义务

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担另行委托产生的全部勘察费用；因勘察质量造成经济损失或工程事故时，每发生一次，勘察人应向发包人支付违约金10000元，并赔偿发包人因勘察质量原因导致发包人的所有直接、间接经济损失并承担全部法律责任。

5.2.3在工程勘察前，须向发包人提出书面勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.4勘察人对现场施工安全负责并应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.5本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

5.2.5.1在本工程勘察过程中,勘察人每周向发包人书面汇报勘察进度。

5.2.6如遇政府重大活动或重要会议，勘察人应按照绍兴市及发包人的有关要求做好维稳相关工作。

## 6.其它约定事项

6.1勘察人在勘察工作范围内对已有建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、地下管线、古树名木等做好保护工作，如造成损坏，责任自负。

6.2勘察人按有关环保规定组织施工，应及时解决勘察现场的工作和出现的问题，必要时发包人协助办理。施工勘察过程中由勘察人负责办理因勘察产生的涉路、涉河、涉航、占用绿地等审批，相关费用由勘察人自行承担，发包人不再另行支付。勘察人负责青苗赔偿费、勘察引起的政策处理费、市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的社会治安及其它一切不可预见费，该费用由勘察人自行承担，发包人不再另行支付。

6.3发包人根据工程进度，随时对勘察人提交的勘察成果资料的真实性、工作量的准确性进行检查。

6.4勘察人应及时解决勘察现场的工作和出现的问题，并服从发包人的协调、指令和要求，做到随叫随到。

6.5安全文明勘察施工要求

6.5.1安全文明勘察施工目标：“文明施工、安全零事故”。

6.5.2安全文明勘察施工现场管理依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《浙江省安全生产条例》等有关安全生产的法律、法规、条例。

6.5.3勘察过程现场安全管理和文明施工：

⑴勘察过程中需严格执行国家、省市及指挥部相关安全文明施工规章制度，施工单位必须建全安全管理体系及应急预案。

⑵施工围挡需采用硬质高围挡，并经发包人认可，全线统一标准。夜间挂警示灯等道路安全标志，施工人员需穿统一的工作服和反光背心、安全帽，确保人员车辆安全及施工区安全。遵守交通规则，注意人身安全，不乱穿马路。钻探机具应堆放整齐，擦拭干净；钻井过程中不得将已损坏的钻探机零部件乱丢施工现场，由此引起的安全隐患和后果由承包人承担。保持现场施工场地整洁，泥浆应围在钻机周围，不得外流，并清洗干净施工场地。

⑶钻探开孔程序如下：

①勘探点布置避开各种管线等地下障碍物；

②邀请燃气、电信、电力等相关管线部门进行现场指认，使勘探点避开管线；

③再进行管线物探探测，及时调整孔位位置，综合确认后再进行施工；

④钻机进场按要求进行围档，围档周边设昼夜警示灯和警示牌或设置警戒线等道路安全标志；

⑤人工开挖至老土或2m，老土挖深大于2m或有特殊情况应及时分析，并向发包人汇报再研究方案对策（采用螺纹钻、纤探、洛阳铲再往下探，深度不小于2.5m）。浅部5m宜采用压入法开钻，遇异常立即停止施工。

需移位施工时，需重走②、③、④、⑤步骤及相关开孔程序；

⑥每道工序需技术员（或安全员）验收签字，方可进入下一道工序。

⑷钻探孔施工完成后及时清除碴土，现场清洗干净，并及时做好路面恢复工作。碴土或泥浆严禁倒入下水道或管线井，若出现上述情况加倍处罚。

⑸开孔挖好的坑在终孔填埋前，需有专人进行巡视，机动车道上勘探孔路面恢复前需进行有效保护（如用铁板盖上）。

6.5.4勘察施工中应注意的事项

①应特别注意地下管线、地下构筑物、空中电缆等对勘探的影响，严禁出现伤亡事故。钻孔前必须在调查的基础上，采用管线探测仪对孔位进行探测，并对孔位进行挖探，确认无地下管线后才能施钻。

②每次进行占道施工前，必须向城管、交警等相关主管部门提出书面申请，在得到相关许可后进场施工。

③做好警示及安全管理，保障作业人员自身及过往交通工具、行人安全。

④勘探完成后，应按相关要求对勘探孔进行封填。

⑤在勘察期间，负责及时清运现场的废水、废土工作，并保持施工场地的清洁。完成勘察工作后，应及时对勘察孔进行封孔和原地面恢复处理。若由于勘察人封孔、原地面恢复不及时或密实度不足而产生的一切后果，均由勘察人负责。

## 7.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第四章  技术要求

勘察测量任务及要求

1、 规范及标准

有关要求执行现行相关规范规程，技术规范选用原则应是先浙江省、后国家或行业。国内没有的可参照国外相应成熟的标准和规范。

2、 勘察要求

（1）执行的规范、规程和标准

① 浙江省工程建设规范

A.	《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T 1065-2009）

B.	《建筑地基基础设计规范》（DB33/T 1136-2017）

C.	《建筑工程地质钻探安全技术操作规程》（DB33/ 1020-2005）

D.	《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T 1096-2014）

② 国家标准

A.	《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001，2009年版)

B.	《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)

C.	《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)

D.	《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2015)

E.	《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010，2016年版)

F.	建设部发布《工程建设标准强制性条文》

③ 行业标准和其它

A.	《市政工程勘察规范》(CJJ 56-2012)

B.	《软土地区岩土工程勘察规程》(JGJ 83-2011)

C.	《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

D.	《建筑地基处理技计规范》(JGJ 79-2012)

E.	《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)

F.	《土工试验规程》(SL 237-1999)

G.	《公路土工试验规程》(JTG E40-2007)

H.	《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

I.	《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)

J.	《静力触探技术标准》(CECS 04:88)

K.	房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定

（2）勘察深度及要求

勘察工作必须满足中华人民共和国国家标准和浙江省、行业颁布的关于勘察设计方面的现行标准、规范、规程、定额和办法等，以及发包人有关勘察设计的其他书面要求。

根据设计方案、勘察技术要求及工程特点，按规范要求合理布置勘探工作量，有针对性进行地质勘察工作，查明场地的工程地质、水文地质和不良地质的发育情况，并做出定性或定量评价，提出适宜的技术措施及合理的建议，为本工程初步设计及施工图设计提供准确、完整的工程地质资料。勘察主要任务如下：

①查明拟建场地地形与地貌类型特征，进一步细化地质单元，并分析、评价场地的稳定性与适宜性。

②查明拟建场地地层岩性、分布变化规律、地质构造、地层产状、岩土物理力学性质，对地基岩土的工程性质进行分析、评价。

③查明拟建场地地下水的类型、埋藏条件、补给和排泄条件，与地表水的水力联系，变化规律；判定地表水、地下水和土对建筑材料的腐蚀性，评价地表水、地下水对工程设计施工的影响。

④对场地地震效应进行分析评价：划分场地土类型和场地类别，提供拟建场地抗震设防烈度、设计基本地震加速度和地震分组等参数，对场地地基地震液化进行判别，为工程抗震设计提供依据。

⑤查明工程场地范围不良地质条件（填土、冲沟、人工挖沟等）、特殊岩土（软土地基）的类别、范围、性质、评价对工程的危害程度，对不良地质、特殊岩土提出合理的治理建议，提供防治设计所需的地质资料和地质参数。

⑥根据场地地质条件和设计方案，对拟建道路工程、桥梁工程、地道工程等构筑物地基基础方案进行分析评价，并提出合理化建议，提供地基基础设计、施工所需各类参数。

⑦按相关要求完成勘察工作，提交成果资料。

第五章	投标文件的格式

1．以下表式投标单位如填写不够可按相同表式扩展。

2．投标单位报送的投标资料中，评标时如对真实性有疑问的，请投标方提供其他的证明材料， 无法提供的则不作评标依据；如有弄虚作假，在未发出中标通知书之前可以取消中标资格。

项目名称：

投

标 文 件

投标文件内容：	资格审查资料

投 标人（牵头人）：					（盖章）

法定代表人（牵头人）：				（签字或盖章） 日     期：	年	月	日

实行资格后审的项目，须提供以下资料：

1. 企业营业执照复印件；

2. 资质证书复印件；

3. 联合体协议书（格式见后）；

4．项目负责人注册证书复印件；

5．提供项目负责人缴费期限包含 2019 年 06 月至 2019年 08 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准；若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2019 年 06 月至 2019年 08月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）复印件；

6．浙江省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)复印件；

7．承诺书（1.承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2.承诺企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录；3. 承诺若取得中标资格，在中标公示结束后3日内，在绍兴市行政区域范围内设立符合建设行政主管部门要求的土工试验室或与具有符合要求土工试验室的勘察企业签订土工试验合作协议。如未能在规定时间内设立符合建设行政主管部门要求的土工试验室或与具有符合要求土工试验室的勘察企业签订土工试验合作协议，我单位将自愿放弃中标资格），格式自拟。

不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资格审查资料相关原件（第7点已是原件的，可不再提供原件）在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。

项目名称：

投

标 文 件

投标文件内容：	商务标

投 标人（牵头人）：					（盖章） 法定代表人（牵头人）：				（签字或盖章） 日     期：	年	月	日

附件1

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地	址：

成立时间：	年	月	日

经营期限：

姓	名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：	（盖章）

日期：	年	月	日

附件2

授权委托书

本人		（姓名）系		（投标人名称）的法定代表人，现授权委 托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加	（招 标人名称）的		(工程名称)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

投 标人：	（盖章） 法定代表人：	（签字） 身份证号码：

委托代理人：	（签字） 身份证号码：

日      期：	年	月	日

附件3

投 标 函

：

我单位认真研究了关于	的招标文件，愿意遵守招标文件的所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。我单位承诺：

1.我单位愿意以招标控制价下浮（小写：       % ）的价格承接项目的服务工作。

2.一旦我单位中标，我们保证按照招标文件和委托方的要求按期保质完成。

3.如果我单位中标，我方将按照要求提交履约担保，严格履行合同义务。

4.除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

5.本项目质量承诺为  成果报告应满足勘察相关规范要求，满足设计及施工要求。

6.我单位已提交了投标保证金	     万元人民币，一旦发生下述行为，我单位同意招标人取消我单位投标资格并不予退还投标保证金。

（一）从开标日起到投标文件有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反招标文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与投标人签定合同。

投标人：  	（盖章）

法定代表人：  	（盖章或签字）

地址：

日期：	年	月	日

附表1

总报价书

| 投标单位： |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 招标控制价下浮 | （大写）： 百分之 |
| 计划工期 | 开工令发出后15日历天内出最终正式报告。 |

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日